| VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ Số: 174/TB-VPCP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2008 |
| --- | --- |

THÔNG BÁO

Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ

về dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Ngày 30 tháng 6 năm 2008, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự án Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng báo cáo, ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đại biểu dự họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận đề nghị của Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về lựa chọn phương án Kiến trúc mang mã số 183173DB do Tư vấn thiết kế Công ty Nikken Sekkei Ltd (Nhật Bản) thiết lập trong cuộc thi tuyển phương án kiến trúc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và lựa chọn Công ty Nikken Sekkei Ltd làm Nhà thầu lập quy hoạch, lập dự án đầu tư, thiết kế Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

2. Giao Bộ Xây dựng làm Chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công viên Hữu nghị.

3. Giai đoạn tới tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ sau:

a) Bộ Xây dựng:

- Thực hiện thương thảo, ký kết Hợp đồng với Nhà thầu tư vấn thiết kế về lập quy hoạch điều chỉnh ô đất số 07 thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 khu đô thị mới Tây Hồ Tây, quy hoạch chi tiết khu công viên Hữu nghị và Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tỷ lệ 1/500, lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Trước mắt tập trung chỉ đạo lập quy hoạch và lập dự án đầu tư xây dựng.

- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong quá trình thực hiện đặc biệt trong giai đoạn thiết kế để đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp giữa xây dựng công trình và trưng bày.

- Triển khai các công việc rà phá bom mìn, xây dựng hàng rào, san nền, xây dựng nhà tạm Ban Quản lý dự án ngay sau khi tiếp nhận mặt bằng;

- Trên cơ sở kế hoạch vốn do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập cho các công việc trưng bày, thực hiện chuẩn bị và quản lý toàn bộ vốn đầu tư dự án (vốn đầu tư xây dựng công trình và vốn công tác trưng bày) và ứng vốn kịp thời cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

b) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Chỉ đạo khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện nội dung chuyên môn như sưu tầm hiện vật, xác định nội dung trưng bày, lập đề cương chi tiết trưng bày... đặc biệt lấy ý kiến của các Bộ, Ban, ngành, các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà lịch sử, nhà xã hội học... trong quá trình triển khai các nội dung này. Tổ chức lập kế hoạch vốn, lập dự toán, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt các nội dung chuyên môn và dự toán (riêng Đề án chi tiết nội dung trưng bày trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt);

- Phối hợp với Bộ Xây dựng trong quá trình tổ chức thực hiện, cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho Bộ Xây dựng để xác định được tổng mức đầu tư của dự án, tổng dự toán một cách đầy đủ chính xác và các nội dung chuyên môn khác liên quan. Lựa chọn và quyết định thuê chuyên gia tư vấn nước ngoài đối với các công việc thiết kế, kỹ thuật trưng bày;

- Lập tiến độ thực hiện các việc thuộc trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phù hợp với tiến độ triển khai lập dự án đầu tư và thiết kế của Bộ Xây dựng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính cân đối và bố trí vốn theo kế hoạch vốn được duyệt.

d) Các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công có trách nhiệm phối hợp với Bộ Xây dựng và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu đề ra.

đ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội:

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo bàn giao đất cho Ban Quản lý dự án trước tháng 10 năm 2008;

- Chỉ đạo khẩn trương triển khai đầu tư các tuyến đường nằm ở phía Bắc, phía Đông, phía Nam của lô đất xây dựng dự án Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

| Nơi nhận: - Thủ tướng, các PTT Chính phủ; - Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, - Viện Khoa học xã hội Việt Nam; - UBND thành phố Hà Nội; - Các thành viên Ban Chỉ đạo; - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: ĐP, KTN, TH, KTTH, TKBT, TTĐT; - Lưu: Văn thư, KGVX (3b). | KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM (Đã ký) Trần Quốc Toản |
| --- | --- |